Politécnico Grancolombiano

Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación

Entrega 3 – Semana 8

Módulo:

Desarrollo De Software En Equipo

Cristian Mauricio Ricardo Rojas

Jairo Rohatan Zapata

Jonnathan Alexander Mora Fraile

Laura Camila Sánchez Rosero

Tania Garcia Gaviria

Carlos Diaz

Bogotá, Colombia

Junio, 2026

# Introducción

El presente documento corresponde a la tercera y última entrega del proyecto FerreTools, desarrollado en el marco del módulo Desarrollo de Software en Equipo del Politécnico Grancolombiano, bajo los lineamientos de la metodología Team Software Process (TSP). Esta entrega se presenta en la Semana 8 del curso y consolida la evidencia total del proceso de construcción del software, incluyendo las actas de lanzamiento, las reflexiones individuales de los integrantes del equipo, la línea de tiempo del proyecto, las conclusiones finales del grupo, y los enlaces al repositorio y a los videos de sustentación.

FerreTools es un catálogo virtual de herramientas manuales desarrollado con tecnologías web estándar: HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla, con persistencia en LocalStorage. El equipo adoptó la metodología TSP con roles definidos (Team Leader, Planning Manager, Development Managers, Quality/Process Manager y Support Manager) y documentó su proceso a lo largo de ocho semanas de trabajo colaborativo.

# Objetivos

## Objetivo General

Documentar y presentar la entrega final del proyecto FerreTools, consolidando todos los elementos del proceso de desarrollo bajo la metodología TSP: actas de lanzamiento, reflexiones individuales, línea de tiempo, conclusiones y evidencias del producto construido.

## Objetivos Específicos

- Presentar las actas de lanzamiento completas del ciclo de desarrollo.

- Incluir las reflexiones individuales de cada integrante respondiendo las cuatro preguntas requeridas.

- Mostrar la línea de tiempo del proyecto con los hitos más relevantes.

- Documentar las conclusiones del equipo sobre el proceso y el producto.

- Proporcionar los enlaces al repositorio GitHub y a los videos de sustentación.

# Actas de Lanzamiento

Conforme a la terminología TSP, las reuniones del equipo se denominan lanzamientos. A continuación, se presentan las cuatro actas formales registradas durante el ciclo de desarrollo.

## Acta de Lanzamiento N° 1

| DATOS GENERALES DEL LANZAMIENTO |
| --- |
| Proyecto | FerreTools – Catálogo Virtual de Herramientas |
| Fecha | 20 de mayo de 2026 |
| Hora | 7:00 pm – 8:30 pm |
| Modalidad | Virtual (Google Meet) |
| Facilitador | Cristian Ricardo (Team Leader) |
| PARTICIPANTES |
| Integrante | Rol TSP |
| Cristian Mauricio Ricardo Rojas | Team Leader |
| Laura Camila Sánchez Rosero | Planning Manager |
| Jonnathan Alexander Mora Fraile | Development Manager |
| Carlos Díaz | Development Manager |
| Tania Garcia Gaviria | Quality/Process Manager |
| Jairo Rohatan Zapata | Support Manager |
| AGENDA Y TEMAS TRATADOS |
| 1 | Alineación general del proyecto: nombre, alcance y objetivo del catálogo virtual FerreTools. |
| 2 | Revisión y distribución de roles TSP entre los integrantes. |
| 3 | Acuerdo sobre el producto: catálogo de 20 herramientas manuales con módulos de login, búsqueda y carrito. |
| 4 | Revisión de la plantilla TSPI Workbook y compromisos iniciales del equipo. |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS |
|  | Cada integrante confirmó su rol y responsabilidades según la metodología TSP. |
|  | Se acordó usar GitHub como repositorio central y Trello para el seguimiento de tareas. |
|  | Próxima reunión programada para el 21 de mayo de 2026. |

## Acta de Lanzamiento N° 2

| DATOS GENERALES DEL LANZAMIENTO |
| --- |
| Proyecto | FerreTools – Catálogo Virtual de Herramientas |
| Fecha | 21 de mayo de 2026 |
| Hora | 6:00 pm – 7:30 pm |
| Modalidad | Virtual (Google Meet) |
| Facilitador | Tania Garcia (Quality/Process Manager) |
| PARTICIPANTES |
| Integrante | Rol TSP |
| Cristian Mauricio Ricardo Rojas | Team Leader |
| Laura Camila Sánchez Rosero | Planning Manager |
| Jonnathan Alexander Mora Fraile | Development Manager |
| Carlos Díaz | Development Manager |
| Tania Garcia Gaviria | Quality/Process Manager |
| Jairo Rohatan Zapata | Support Manager |
| AGENDA Y TEMAS TRATADOS |
| 1 | Definición y confirmación de roles TSP: funciones específicas de cada integrante. |
| 2 | Establecimiento del plan de calidad: métricas de revisión, detección de errores y criterios de aceptación. |
| 3 | Revisión del cronograma preliminar y distribución de horas estimadas por integrante. |
| 4 | Acuerdo sobre los formularios TSP: Project Plan Summary y Team & Roles. |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS |
|  | Tania Garcia liderará el seguimiento de calidad y la documentación de errores. |
|  | Laura Sánchez elaborará el cronograma Gantt con las 24 tareas del WBS. |
|  | Próxima reunión: 22 de mayo para definir el stack tecnológico y configurar GitHub. |

## Acta de Lanzamiento N° 3

| DATOS GENERALES DEL LANZAMIENTO |
| --- |
| Proyecto | FerreTools – Catálogo Virtual de Herramientas |
| Fecha | 22 de mayo de 2026 |
| Hora | 7:00 pm – 9:00 pm |
| Modalidad | Virtual (Google Meet) |
| Facilitador | Jonnathan Mora (Development Manager) |
| PARTICIPANTES |
| Integrante | Rol TSP |
| Cristian Mauricio Ricardo Rojas | Team Leader |
| Laura Camila Sánchez Rosero | Planning Manager |
| Jonnathan Alexander Mora Fraile | Development Manager |
| Carlos Díaz | Development Manager |
| Tania Garcia Gaviria | Quality/Process Manager |
| Jairo Rohatan Zapata | Support Manager |
| AGENDA Y TEMAS TRATADOS |
| 1 | Decisión sobre el stack tecnológico: HTML5, CSS3, JavaScript vanilla (sin frameworks). |
| 2 | Creación y configuración del repositorio GitHub: github.com/Alex937/FERRETOOLS. |
| 3 | Configuración de Trello para el seguimiento de tareas del WBS. |
| 4 | Definición de la arquitectura: 3 capas (HTML presentación, JS lógica, LocalStorage persistencia). |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS |
|  | Alexander Mora y Carlos Díaz lideran el desarrollo frontend a partir de la semana 4. |
|  | Jairo Rohatan organizará las evidencias en Google Drive. |
|  | El backend (Node.js/MySQL) queda planificado para Semana 6 según disponibilidad del equipo. |

## Acta de Lanzamiento N° 4

| DATOS GENERALES DEL LANZAMIENTO |
| --- |
| Proyecto | FerreTools – Catálogo Virtual de Herramientas |
| Fecha | 23 de mayo de 2026 |
| Hora | 6:30 pm – 8:00 pm |
| Modalidad | Virtual (Google Meet) |
| Facilitador | Cristian Ricardo (Team Leader) |
| PARTICIPANTES |
| Integrante | Rol TSP |
| Cristian Mauricio Ricardo Rojas | Team Leader |
| Laura Camila Sánchez Rosero | Planning Manager |
| Jonnathan Alexander Mora Fraile | Development Manager |
| Carlos Díaz | Development Manager |
| Tania Garcia Gaviria | Quality/Process Manager |
| Jairo Rohatan Zapata | Support Manager |
| AGENDA Y TEMAS TRATADOS |
| 1 | Revisión del plan de calidad TSP y métricas de seguimiento. |
| 2 | Validación de la estructura del WBS: 24 tareas con IDs, responsables y dependencias. |
| 3 | Revisión del cronograma Gantt para las 8 semanas del proyecto. |
| 4 | Confirmación de compromisos individuales y métricas de calidad (errores, horas, cobertura). |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS |
|  | Cristian Ricardo monitoreará el avance semanal y gestionará comunicación entre roles. |
|  | Tania Garcia elaborará la documentación de errores usando el registro formal TSP. |
|  | Se acuerda mantener reuniones semanales de seguimiento cada lunes en horario vespertino. |

# Reflexiones Individuales

A continuación, se presentan las reflexiones de los integrantes del equipo respondiendo las cuatro preguntas establecidas para la Entrega 3. Estas reflexiones recogen la experiencia real del equipo durante el desarrollo de FerreTools bajo la metodología TSP.

## Carlos Díaz – Development Manager

### 1. ¿Qué pasó durante el desarrollo del proyecto?

Durante el desarrollo de FerreTools construimos seis módulos frontend funcionales: Login y Registro de usuarios (login.html), Catálogo de productos con 20 herramientas manuales (index.html), Búsqueda básica y avanzada implementadas en JavaScript, Artículos y Características con tarjetas de producto dinámicas, Compra por artículo, y Carrito de Compras con gestión de cantidades y cálculo de totales.

El WBS fue de 24 tareas distribuidas entre los seis integrantes. Se detectaron 8 errores durante el proceso de revisión, de los cuales 6 fueron corregidos antes de la entrega final. Los 2 errores restantes estaban relacionados con la integración del backend que fue postergada.

La principal dificultad fue el retraso del backend (Node.js/MySQL). En la Semana 4 el equipo tomó la decisión de documentar el cambio formalmente en el registro de cambios de planeación (T22) y continuar avanzando con el frontend completo. El repositorio GitHub acumuló 21 commits que reflejan el progreso continuo del equipo.

### 2. ¿Cómo resolvieron efectivamente las dificultades?

Las principales dificultades encontradas fueron: la ausencia de backend para la integración completa, la coordinación de horarios entre los seis integrantes, y algunos errores en la lógica del carrito de compras.

Para el retraso del backend, la solución fue pragmática: en lugar de bloquear el desarrollo, el equipo pivotó hacia LocalStorage como capa de persistencia temporal. Esto permitió que los módulos T15 y T16 (Compra por artículo y Carrito) funcionaran de manera independiente sin servidor.

Para la coordinación de equipo, las reuniones TSP semanales fueron clave. Cada lanzamiento permitía sincronizar avances, redistribuir tareas si alguien se retrasaba, y mantener el compromiso colectivo visible para todos. La transparencia en Trello y GitHub facilitó que cualquier integrante viera el estado real del proyecto en tiempo real.

Los errores de código se resolvieron mediante revisión en pareja: Carlos Díaz y Alexander Mora revisaban los módulos del otro antes de hacer commit, reduciendo los defectos que llegaban a la rama principal.

## Jonnathan Alexander Mora Fraile – Development Manager

### 3. ¿Cómo fue el manejo de los roles dentro del equipo?

El manejo de los roles dentro del equipo fue natural y basado en la confianza. Desde la primera reunión de lanzamiento (Acta N° 1), cada integrante reconoció sus fortalezas y se identificó con el rol asignado. No se presentaron conflictos por la distribución de responsabilidades.

Cristian Ricardo como Team Leader mantuvo la visión global del proyecto y facilitó la comunicación entre los roles. Laura Sánchez gestionó la planificación de forma ordenada, entregando el WBS y el Gantt a tiempo. Tania Garcia asumió el seguimiento de calidad con criterio y sin necesidad de presión externa.

Alexander Mora y Carlos Díaz trabajaron en paralelo sobre los módulos de desarrollo, dividiéndose las tareas por funcionalidad: Mora lideró los módulos de búsqueda básica, artículos y carrito; Díaz se enfocó en el login, la búsqueda avanzada y la compra por artículo. Jairo Rohatan apoyó desde la gestión de evidencias y la organización del repositorio y Trello.

En ningún momento un rol fue más importante que otro. El TSP permitió que cada función fuera valorada por igual, y eso se reflejó en el compromiso uniforme que el equipo mostró a lo largo de las ocho semanas.

### 4. ¿Los reportes de trabajo reflejan el compromiso real del equipo?

Sí. Los reportes de trabajo documentados durante el proyecto son un reflejo transparente del compromiso real de cada integrante. Las horas registradas por semana corresponden a las actividades efectivamente realizadas, no a estimaciones infladas.

En cuanto al backend, el equipo fue completamente transparente: el retraso fue documentado formalmente en el reporte de cambios (T22) y en el acta de lanzamiento N° 3. Ningún integrante intentó ocultar la situación. La decisión de pivotar al frontend-only fue colectiva y documentada.

Los 21 commits en GitHub, las 8 actas de seguimiento, los registros personales de actividad y la documentación de errores son evidencia objetiva del trabajo realizado. El equipo no generó reportes de cumplimiento por formalidad, sino como reflejo genuino de lo que se construyó semana a semana.

# Línea de Tiempo del Proyecto

A continuación, se presenta el resumen de los hitos más relevantes del proyecto FerreTools a lo largo de las ocho semanas de desarrollo. El video completo de la línea de tiempo está disponible en el enlace indicado al final de este documento.

| Semana | Fechas | Hito / Actividad Principal |
| --- | --- | --- |
| S1 | 12 – 18 may | Organización del módulo: lectura de lineamientos TSP, conformación del equipo. |
| S2 | 19 – 25 may | Actas de Lanzamiento N° 1, 2, 3 y 4. Asignación de roles TSP. Revisión plantilla TSPI. Creación del repositorio GitHub. |
| S3 | 26 may – 1 jun | Entrega 1: Planeación completa. WBS 24 tareas. Cronograma Gantt S1-S8. Catálogo de 20 productos definido. Organización Trello. |
| S4 | 2 – 8 jun | Arquitectura de sistema definida. login.html funcional con validaciones JS. Búsqueda básica implementada. Detección de retraso backend. |
| S5 | 9 – 15 jun | Entrega 2. index.html con catálogo completo. Módulo Carrito y Compra por artículo. 21 commits en GitHub. 8 errores detectados, 6 corregidos. |
| S6 | 16 – 22 jun | Integración frontend completa. Corrección de los 2 errores pendientes. Organización final de evidencias. Preparación de documentación. |
| S7 | 23 jun | Entrega 3 Final: consolidado del documento, videos de sustentación y presentación final del proyecto FerreTools. |

Video de la línea de tiempo:

Ver video – Línea de Tiempo FerreTools (Google Drive)

# Resumen del Producto Construido

FerreTools es un catálogo virtual de herramientas manuales desarrollado con tecnologías web estándar. El sistema implementa seis módulos funcionales completamente operativos sin necesidad de servidor backend.

## Stack Tecnológico

| Tecnología | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| HTML5 | Estructura de páginas (index.html, login.html) |
| CSS3 | Estilos responsive con Grid, Flexbox y media queries (768px) |
| JavaScript (vanilla) | Lógica de módulos: catálogo, carrito, login, búsqueda |
| LocalStorage API | Persistencia de sesión, carrito y datos de usuario |
| GitHub | Repositorio central – 21 commits registrados |
| Trello | Gestión y seguimiento de tareas del WBS |

## Módulos Implementados

- Login y Registro: autenticación por teléfono (+57), validaciones en JS, almacenamiento en LocalStorage.

- Catálogo de productos: 20 herramientas manuales con imagen, nombre y precio, renderizadas dinámicamente.

- Búsqueda básica: filtrado en tiempo real por nombre de producto.

- Búsqueda avanzada: filtrado por categoría y rango de precio.

- Compra por artículo: selección individual de productos con confirmación modal.

- Carrito de compras: gestión de cantidades, eliminación de ítems, cálculo de totales y cierre de sesión.

## Estado del Repositorio

URL: https://github.com/Alex937/FERRETOOLS

Rama principal: main

Total de commits: 21

Distribución de código: HTML: 19.9% | CSS: 29.4% | JavaScript: 50.7%

Ver repositorio en GitHub

# Videos de Sustentación

A continuación, se presentan los enlaces a los dos videos requeridos para la Entrega 3.

## Video 1 – Demostración del Proyecto

Este video presenta la demostración funcional completa del sistema FerreTools: navegación por el catálogo, proceso de registro e inicio de sesión, uso del carrito de compras y flujo completo de compra.

| Título | TSP – Video de Proyecto FerreTools |
| --- | --- |
| Formato | Grabación de reunión / demostración en vivo |
| Acceso | Disponible en la plataforma SharePoint del curso |

TSP - Video de proyecto-20260623_180315-Grabación de la reunión.mp4

## Video 2 – Línea de Tiempo del Proyecto

Este video presenta la línea de tiempo completa del proyecto FerreTools, mostrando semana a semana los hitos alcanzados, las decisiones tomadas y la evolución del producto desde la planeación hasta la entrega final.

| Título | Línea de Tiempo – FerreTools |
| --- | --- |
| Plataforma | Google Drive (acceso público) |

Ver Video 2 – Línea de Tiempo FerreTools (Google Drive)

# Conclusiones

- La metodología TSP demostró ser una herramienta efectiva para equipos académicos pequeños: la definición de roles, los formularios de seguimiento y las actas de lanzamiento crearon una estructura que permitió avanzar con orden y transparencia a lo largo de las ocho semanas.

- La decisión de pivotar a una solución frontend-only con LocalStorage fue acertada: en lugar de bloquear el proyecto por la ausencia de backend, el equipo adaptó su plan, documentó el cambio y entregó un producto funcional completo dentro del plazo establecido.

- Los seis módulos implementados (Login, Catálogo, Búsqueda Básica, Búsqueda Avanzada, Compra por Artículo y Carrito de Compras) cubren el flujo completo de un catálogo virtual de e-commerce, demostrando que JavaScript vanilla es suficiente para construir aplicaciones web complejas sin dependencia de frameworks.

- El trabajo colaborativo bajo TSP eliminó los conflictos de roles: cada integrante conocía exactamente su responsabilidad y la respetó. La confianza mutua y la comunicación en las reuniones semanales fueron el factor más determinante del éxito del equipo.

- La documentación sistemática (WBS, Gantt, actas, registros personales, reportes de avance y registro de errores) generó una base de conocimiento valiosa que facilitó la toma de decisiones durante todo el desarrollo y quedará como referencia para futuros proyectos.

- El proceso de detección y corrección de errores (8 detectados, 6 corregidos) reflejó la madurez del equipo en materia de calidad: los errores no se ocultaron sino que se documentaron formalmente, se priorizaron y se resolvieron con responsabilidad.

- GitHub con 21 commits y Trello como herramientas de gestión de código y tareas respectivamente se complementaron perfectamente, ofreciendo trazabilidad completa del trabajo individual y colectivo.

- La arquitectura en tres capas (HTML presentación / JS lógica / LocalStorage persistencia) demostró ser robusta, mantenible y escalable. Cada capa tiene responsabilidades claras, lo que facilitó el trabajo paralelo de los dos Development Managers sin generar conflictos.

- El catálogo de 20 herramientas manuales cumple todos los requisitos funcionales del enunciado: registro de usuario, inicio de sesión, búsqueda, visualización de artículos, compra individual y gestión del carrito, todo con interfaz responsive adaptada a dispositivos móviles y de escritorio.

- FerreTools es el resultado tangible de lo que un equipo comprometido puede construir en ocho semanas siguiendo una metodología clara. Más allá del código entregado, el aprendizaje más valioso fue entender que el software de calidad no es solo técnica: es comunicación, planificación, responsabilidad y adaptación constante.

# Repositorio y Recursos del Proyecto

| Recurso | Enlace / Ubicación |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub | github.com/Alex937/FERRETOOLS |
| Video 1 – Demo del proyecto | TSP - Video de proyecto-20260623_180315-Grabación de la reunión.mp4 |
| Video 2 – Línea de Tiempo | Ver en Google Drive |
| Evidencias / Drive | Carpeta de evidencias en Google Drive – organizada por Jairo Rohatan (Support Manager) |